intanto che aspettiamo posso farti un veloce riassunto di quanto è successo in questi giorni, visto che mi sono sentita più volte sia con Francesco che con Alessandro:

per quanto riguarda la parte statica (discussa con Francesco)
-è stato approvato, per ora, quanto ho scritto sul documento “appunti 4 dic” per quanto riguarda le pagine che ci dovrebbero servire e la loro costruzione
-Francesco si stà occupando dello scheletro html che sarà comune a tutte le pagine statiche
-appena lo scheletro sarà disponibile (oggi probabilmente) io e lui cominceremo a fare le pagine statiche che ci serviranno
-siccome la professoressa sembrava ambivalente ai siti completamente dinamici (che usano per esempio funzioni per richiamare l'header il footer ecc) useremo dei file “template” per gli elementi comuni a tutte le pagine (per rendere veloce l'applicazione di eventuali modifiche), mantenendo statiche le pagine definite tali.
-abbiamo inoltre discusso alcuni piccoli accorgimenti, soprattutto riguardo all'accessibilità come i link di aiuto alla navigazione e simili.

Per quanto riguarda il database (discusso con Alessandro):
-abbiamo preso le prime idee dal db del vecchio progetto (ci serviva anche qui una entità utente registrato, amministratore e simili alla fin fine)
-è stata fatta una descrizione delle classi usando UML, dalla quale astah (il programma) può ricavre direttamente il database SQL (ovviamente da osservare)
-si è ragionato sulle entità necessarie, per quanto ricordo abbiamo sicuramente:
-UTENTE: utente registrato del sito, l'entità ha attributi per rappresentare l'identità dell'utente anche nel mondo reale (nome, cognome e simili), può effettuare prenotazioni (relazione 1,n);
-AMMINISTRATORE: utente registrato che ha possibilità di inserire NEWS sul sito;
-PRENOTAZIONE: effettuata da un'utente, in base ad una tipologia di prenotazione (relazione 1,1), prevede probabilmente una data di visita;
-TIPOLOGIA DI PRENOTAZIONE (singolo, gruppo, scolaresca ecc) in base a questa cambiano il prezzo a persona di una PRENOTAZIONE effettuata dall'utente e altre caratteristiche della stessa (credo);
-NEWS;

NB gli ho consigliato di basarsi sull'operato dei siti degli acquari di Cattolica e Genova per capire quali entità (e con quali attributi) potevano servire ( http://www.acquariodicattolica.it/ & http://www.acquariodigenova.it/ )

NB non ho a disposizione gli attributi precisi delle varie entità, ne il loro impiego preciso, ho chiesto ad Alessandro di fornire una documentazione per spiegare come vorrebbe impiegare le entità e perché, visto che sembra abbia molte proposte (anche per la parte dinamica) che vanno nel caso approvate o meno dal gruppo intero.
Ad esempio:
→ Alessandro propone di rendere la sezione SALE dinamica, mantenendo nel db i dati (a quanto ho capito) riguardanti i PROTAGONISTI delle esposizioni, così da rendere possibile l'aggiunta di un nuovo tipo di pesce o la sostituzione di uno presente che è stato trasferito ecc;
→ Alessandro propone di rendere visibile all'Amministratore tutte le prenotazioni effettuate dagli utenti all' AMMINISTRATORE (che le può cercare in a base ai dati dell'utente che le ha effettuate, la data di visita , in modo che questi possa essenzialmente fungere anche da cassiere;

volevo chiederti comunque, visto che sei quello che tra noi ha più esperienza sull'organzizzazione e realizzazione della parte dinamica di un sito, se potevi compilare una lista delle funzioni dinamiche che ci serviranno

usato: http://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/
x accessibilità ai daltonici

di mio io A meno che l'acquario sia di dimensioni enormi non riusciamo

per conto mio, capisco che sui siti che abbiamo osservato offrivano "pacchetti" con altri servizi (hotel e simili) o con altri musei (come il museo del mare nel sito di Genova), ma a meno che il nostro acquario non sia enorme io non chiederei di pagare per ogni esposizione