Appunti 27/11/16
NB: se qualcosa e` sbagliato sentitevi liberi di correggerlo (magari sottolineate per rendere subito lampante la modifica)

oggi si e` discusso e deciso che:
- il tema sara` (molto probabilmente) l’acquario, con la seguente struttura:
- Home
- Esposizioni→protagonisti/ flora ecc
- Storia dell’acquario
- Educazione/conversazione
- Biglietti→info sulle offerte/prenotazione biglietti(dinamica)
- Eventi/news (dinamica)
- Sezione utente→gestione prenotazioni (dinamica)
- Sezione amministratore→inserimento news

- I compiti di ciascuno saranno divisi in base alle competenze, dunque a grandi linee probabilmente:
-Alessandro si occupera` di creare il database e le chiamate ad esso (potra` utilizzare json	ecc se l’uso risultera` di facile comprensione al gruppo, altrimenti verra` usato PHP)
-Francesco e Maria si occuperanno del contenuto e della realizzazione delle pagine statiche	del sito
-Marco (non ancora deciso)
-tutti prendaranno parte alla realizzazione della parte dinamica del progetto

-il calendario per la creazione del progetto e` il seguente (a quanto ho capito):
-28/11, 1/12 progettazione dettagliata, definizione delle regole di progetto
-2/12, 16/12 programmazione della parte statica del sito (probabilmente compreso l’aspetto	delle pagine che poi saranno dinamiche)
-17/12, 22/12 creazione database
-23/12, 8/01 programmazione parte dinamica del sito
-8/01 15/01 test
NB per comodita` la scansione temporale di tale calendario va di giovedi` in giovedi` per pura comodita` visto che la prima scadenza che ci siamo dati e` appunto questo giovedi` (1/12)

-e` necessario dotarsi di regole, riporto qui le prime concordate:
-qualora non sia possibile partecipare ad un previsto incontro a padova, se possibile,	avvertire entro le 8:45 del giorno previsto per l’incontro
-bisogna rispettare il calendario (definito sopra), forse verra` deciso un responsabile al	riguardo
-deve venir usato PHP 7 (versione presente nei laboratori)
-ogni script dinamico va documentato